Tamam 🤠 Buradan sonrası artık “gerçekten oturup geliştirmeye başlama” bölümü.

Bu bölümde:

ilk commit

sprint sistemi

günlük çalışma planı

release hazırlığı

ne zaman duracağını

tanımlıyoruz.

FLIPPING MASTER

Execution Document

PART 6

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

45 — İLK REPOSITORY

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

Amaç:

Projeyi ilk günden düzenli kurmak.

Repository:

flipping-master

Branch:

main

develop

Kurallar:

main

yayına yakın

develop

geliştirme

YASAK:

tek branch.

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

46 — İLK COMMIT YAPISI

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

Commit:

Initial Project Setup

İçerik:

✓ Compose

✓ Theme

✓ Navigation

✓ Room

✓ Hilt

✓ Packages

Sonraki:

Home Screen

Sonraki:

Market

Sonraki:

Inventory

Kural:

tek commit

tek amaç

YASAK:

100 dosya.

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

47 — SPRINT SİSTEMİ

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

Sprint:

3 gün

Her sprint:

Planla

↓

Yap

↓

Test

↓

Bitir

Örnek:

SPRINT 1

Market

—

SPRINT 2

Inventory

—

SPRINT 3

Repair

—

SPRINT 4

Save

Kural:

Sprint bitmeden yeni fikir YOK.

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

48 — GÜNLÜK ÇALIŞMA MODELİ

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

1 saat

↓

Kod

30 dk

↓

Test

15 dk

↓

Not

15 dk

↓

Temizlik

Toplam:

2 saat

YASAK:

8 saat asset.

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

49 — GÜNLÜK LOG

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

Her gün yaz:

Bugün:

✓ ne yaptım

✓ ne bozuldu

✓ yarın ne var

Örnek:

20 Haziran

✓ Market kartı

✓ Save bozuldu

→ Yarın düzelt

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

50 — İLK OYNANABİLİR BUILD

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

Şart:

Oyuncu:

ürün görmeli

↓

satın almalı

↓

envantere almalı

↓

satmalı

↓

para artmalı

UI kötü olabilir.

Önemli değil.

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

51 — TEST KURALI

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

Kural:

Yeni özellik

↓

manuel test

↓

merge

Checklist:

Alış

Satış

Tamir

Save

Refresh

Crash

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

52 — DEBUG MENÜSÜ

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

EKLE:

+100000 TL

Reset

Event Trigger

Spawn Item

Repair Success

Sebep:

Test.

Yayın öncesi kapat.

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

53 — RELEASE CANDIDATE

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

RC1:

tam oynanır

↓

RC2:

bug düzelt

↓

RC3:

yayın

YASAK:

RC sırasında özellik.

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

54 — MAĞAZA SAYFASI

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

İkon:

temiz

Basit

Store açıklaması:

İlk satır önemli.

Örnek:

Kelepir bul.

Pazarlık yap.

Kar et.

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

55 — YAYIN GÜNÜ

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

Yap:

yükle

kontrol et

bekle

YAPMA:

yorum yenile

puan takip

panik update

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

56 — İLK 7 GÜN

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

Bak:

kaç kişi açtı

kaç dakika oynadı

nerede çıktı

YOK:

yeni sistem

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

57 — PROJEYİ ÖLDÜRECEK ŞEYLER

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

Asset bağımlılığı

UI takıntısı

Scope creep

Mükemmeliyetçilik

3 gün kod yazmamak

En tehlikeli:

“bir özellik daha”

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

58 — SON KARARLAR

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

✓ Offline

✓ Room

✓ Compose

✓ WEBP

✓ Rewarded

✓ Overlay

✓ Procedural

✓ Mizah (seyrek)

✓ 400+ asset

✓ MVP küçük

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

59 — PROJE TANIMI

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

Flipping Master:

İkinci el ticaret simülasyonu.

Amaç:

Kar etmek değil.

Akıllı hissettirmek.

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

PART 6 SONU

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

SONRA:

EKLER

A — JSON Şablonları

B — Room Entity

C — İlk Ekran Wireframe

D — MVP ChecklistVe burada bir karar daha bırakıyorum:

Artık yeni asset üretmek yerine ilk commit zamanı daha yakın görünüyor 🤠Tamam 🤠 Buradan sonrası artık “kod yazarken kavga çıkmasın” bölümü.

Bu bölüm bence gelecekteki sana en çok teşekkür ettirecek bölüm.

FLIPPING MASTER

Technical Design Document

PART 5

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

33 — KOD STANDARTLARI

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

Amaç:

6 ay sonra

kodu görünce korkmamak.

Kurallar:

1

UI

iş yapmaz.

—

2

ViewModel

UI bilmez.

—

3

Repository

ekran bilmez.

—

4

Database

tek kaynak.

—

5

Fonksiyon:

maks

30 satır.

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

İSİMLENDİRME

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

DOĞRU

ItemCard

GenerateMarketItems

InventoryRepository

YANLIŞ

helper

data

test2

newItem

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

DOSYA KURALI

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

Bir dosya:

tek görev.

Örnek:

HomeScreen.kt

MarketRepository.kt

RepairViewModel.kt

YASAK:

800 satır.

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

34 — STATE KURALLARI

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

State:

immutable

Örnek:

data class UiState

loading

items

error

selected

Kural:

event

↓

viewmodel

↓

state

↓

ui

YASAK:

UI içinde veri değiştirme.

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

35 — NAVIGATION

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

Tek yön.

Home

↓

Inventory

↓

Sell

↓

Back

Route:

home

inventory

repair

profile

YASAK:

Screen→Screen veri taşıma.

ID taşı.

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

36 — HATA YÖNETİMİ

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

Kural:

Crash

oyuncunun suçu değil.

Her kritik işlem:

try

↓

rollback

Örnek:

alış başarısız

↓

para geri

Satış başarısız

↓

ürün geri

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

37 — TEKNİK BORÇ LİSTESİ

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

BUNLARI ERTELE:

Firebase

Leaderboard

Cloud Save

Online Market

Canlı İhale

Çoklu Dil

Bildirim

A/B Test

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

KABUL EDİLEN BORÇ

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

JSON item listesi

Basit ekonomi

Tek reklam

Statik event

Kural:

MVP'de

mükemmel yok.

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

38 — YAYIN SONRASI İLK 30 GÜN

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

GÜN 1–3

Crash düzelt.

—

GÜN 4–10

Ekonomi.

—

GÜN 10–20

UI.

—

GÜN 20–30

Yeni içerik.

YASAK:

Yeni mod.

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

39 — İLK GÜNCELLEME

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

HEDEF:

daha fazla derinlik.

EKLENEBİLİR:

Yeni item

Yeni event

Yeni tamir

Yeni satıcı

YOK:

online

chat

sezon

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

40 — V2

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

Sadece şu şartla:

Retention iyi.

V2 adayları:

Koleksiyon

Açık artırma

Depo

Özel müşteri

Nadir ürün

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

41 — OYUNCU DAVRANIŞI

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

Beklenen:

İlk gün:

15–30 dk

İlk hafta:

3–5 oturum

Başarı:

Oyuncu:

“bir ilan daha”

demesi.

Başarısızlık:

“her şey aynı”

demesi.

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

42 — KIRMIZI ÇİZGİLER

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

ASLA:

5000 asset

zorunlu reklam

online zorunluluğu

gacha

günlük görev

enerji sistemi

ASLA.

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

43 — PROJE BİTİŞ TANIMI

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

Bitmiş demek:

Kod yazmak istememen.

Yeni özellik istememen.

Kendin 1 saat oynayabilmen.

3 arkadaşın tekrar açması.

Yoksa bitmemiş.

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

44 — GELECEKTEKİ ENES'E NOT

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

Bir gün:

“bir özellik daha ekleyeyim”

diyeceksin.

Dur.

Önce yayınla.

Çünkü yayınlanmamış mükemmel oyun

=

yok.

Yayınlanmış iyi oyun

«»

yayınlanmamış mükemmel oyun.

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

PART 5 SONU

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

SONRA:

46 GDD Finalizasyonu

47 Günlük çalışma planı

48 İlk commit yapısı

49 Sprint sistemi

50 Release CandidateBir de artık ciddi söylüyorum:

Bu belgeyle birlikte yarın yeni özellik konuşmak yerine ilk ekranı kodlamaya başlaman daha mantıklı noktaya geldin 🤠Tamam 🤠 Buradan sonrası artık “yayına çıkacak uygulama” tarafı.

Bu bölümde asset üretimi → performans → APK → test → yayın → ilk kullanıcılar var.

FLIPPING MASTER

Technical Design Document

PART 4

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

22 — İÇERİK ÜRETİM PIPELINE

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

Amaç:

Yeni içerik eklemek

kod yazmak olmamalı.

Yeni ürün:

resim ekle

+

json satırı ekle

oyunda hazır.

Akış:

AI

↓

Seç

↓

WEBP

↓

Assets

↓

JSON

↓

Market

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

ÜRÜN EKLEME AKIŞI

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

1

Görsel üret

↓

2

Dosya adı ver

↓

3

WEBP çevir

↓

4

Kategori klasörü

↓

5

JSON kayıt

↓

6

Test

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

ÖRNEK

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

Görsel:

office_laptop_012.webp

JSON:

{

"id":124,

"asset":"office_laptop_012",

"category":"electronics",

"basePrice":22000,

"rarity":2

}

Sonuç:

Oyunda hazır.

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

23 — ASSET OPTİMİZASYONU

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

Kurallar:

PNG YOK.

WEBP.

Boyut:

512×512

Kategori:

Normal:

512

Rare:

768

Maks:

100 KB

Hedef:

400 ürün

≈

40–80 MB

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

GÖRSEL KALİTE

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

Kurallar:

şeffaf arka plan

tek obje

ortalanmış

aynı açı

gölge düşük

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

24 — PERFORMANS

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

HEDEF:

60 FPS

Kurallar:

Liste:

LazyColumn

Grid:

LazyVerticalGrid

Animasyon:

maks

300ms

YASAK:

büyük bitmap

sürekli recomposition

gereksiz state

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

RESİM YÜKLEME

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

Öneri:

Coil

Kurallar:

memory cache

disk cache

thumbnail

Örnek:

Liste

↓

küçük

Detay

↓

yüksek

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

25 — SAVE SİSTEMİ

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

Save:

otomatik

Trigger:

alış

satış

tamir

event

Çıkışta save YOK.

Her işlem sonrası.

Yedek:

7 save

Tut:

son durum

Rollback:

1 geri

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

26 — HATA SİSTEMİ

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

Crash

↓

log

↓

geri yükle

Kurallar:

oyuncu item kaybetmez.

Koruma:

transaction

Örnek:

satış yarım kaldı

↓

iptal

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

27 — TEST PLANI

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

TEST 1

20 dk

ilk kullanıcı

Amaç:

oyunu anlıyor mu

—

TEST 2

1 saat

ekonomi

Amaç:

para kırılıyor mu

—

TEST 3

3 saat

tekrar

Amaç:

sıkıcı mı

—

TEST 4

10 saat

save

Amaç:

çöküyor mu

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

28 — APK BOYUTU

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

HEDEF:

150 MB altı

Kurallar:

Asset:

80 MB

Kod:

20 MB

Room:

5 MB

Cache:

40 MB

YASAK:

300 MB+

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

29 — PLAY STORE HAZIRLIK

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

Yapılacak:

icon

banner

ekran görüntüsü

privacy

reklam bildirimi

test

store açıklaması

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

STORE GÖRSELLERİ

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

1

İlan Akışı

2

Tamir

3

Büyük Kar

4

Envanter

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

30 — ANALYTICS

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

Şimdilik:

lokal

Ölç:

kaç satış

kaç tamir

kaç reklam

kaç çıkış

YOK:

kişisel veri

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

31 — İLK 1000 KULLANICI

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

AMAÇ:

para değil

geri bildirim

Kurallar:

ilk gün reklam agresif değil

puan isteme yok

hata düzelt

İzle:

ilk 10 dk

nerede çıkıyorlar

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

32 — ÇIKIŞ KRİTERİ

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

Bunlar sağlandıysa yayın:

✓ oyun kapanmıyor

✓ ekonomi bozulmuyor

✓ reklam çalışıyor

✓ save güvenli

✓ 60 dk eğlenceli

✓ APK makul

Yoksa yayınlama.

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

PART 4 SONU

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

SONRA:

33 Kod Standartları

34 Teknik Borç

35 Yayın Sonrası Yol Haritası

36 V2 ÖzellikleriBu arada bir not bırakıyorum gelecekteki sana:

Şu an yeni özellik ekleme dönemini geçtin. Şu anki en büyük risk:

> asset üretmeye devam edip oyunu kurmamak.

400 asset → yeterli. Artık ekranları ayağa kaldırma zamanı 🤠Tamam 🤠 Buradan sonrası oyunun kalbi.

Bu bölümden sonra teoriden çıkıp “nasıl çalışacak?” seviyesine iniyoruz.

FLIPPING MASTER

Technical Design Document

PART 3

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

16 — UI MİMARİSİ

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

Kural:

Tek ekranda tek amaç.

Karmaşa yok.

Ekranlar:

Home

Inventory

Repair

Sell

Profile

Bottom Navigation:

🏠 Ana Sayfa

📦 Envanter

🔧 Tamir

🏪 Dükkan

👤 Profil

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

HOME SCREEN

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

Görev:

İlan göstermek.

Üst:

Bakiye

İtibar

Seviye

—

Orta:

İlan Listesi

—

Alt:

Bottom Navigation

Kart:

[RESİM]

Başlık

Durum

Fiyat

Satıcı

Buton

İlan Sayısı:

İlk sürüm:

15

Refresh:

manuel

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

INVENTORY

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

Amaç:

Oyuncunun sahip olduğu ürünler.

Görünüm:

2 sütun grid

Kart:

Resim

Kondisyon

Alış

Tahmini satış

Aksiyon:

SAT

TAMİR

SİL

Sırala:

Yeni

Pahalı

Hasarlı

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

REPAIR SCREEN

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

Tamir:

Çırak

Usta

Göster:

Tamir maliyeti

Başarı oranı

Tahmini sonuç

Buton:

Tamir Et

Animasyon:

2 saniye

Sonuç:

Başarılı

Başarısız

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

PROFILE

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

İçerik:

Toplam Kar

Toplam Satış

En Büyük Kar

Seviye

Oynama Süresi

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

17 — EKONOMİ MOTORU

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

Amaç:

Oyuncu sürekli kazanmasın.

Her satış:

Kar

veya

zarar.

Formül:

FinalPrice

=

BasePrice

×

Condition

×

MarketModifier

×

Luck

Örnek:

12000

×

0.72

×

1.1

×

0.9

=

8550

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

SATIN ALMA

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

price

=

base

×

0.5–0.9

Riskli:

×

0.2–0.5

Kar garantisi YOK.

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

TAMİR

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

condition

30

↓

tamir

↓

65

↓

değer artışı

Tamir

asla

direkt karlı değil.

Risk olmalı.

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

18 — PROCEDURAL ITEM ENGINE

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

Amaç:

Az asset

çok içerik

Ürün

=

Asset

+

Condition

+

Defect

+

Seller

+

Price

+

Description

Örnek:

Asset:

tablet_04

Condition:

62

Defect:

screen

Seller:

Murat

Price:

8700

Description:

ekran değişti

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

ITEM GENERATOR

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

Adım 1

Kategori seç

↓

Adım 2

Asset seç

↓

Adım 3

Kondisyon

↓

Adım 4

Fiyat

↓

Adım 5

Satıcı

↓

Adım 6

Açıklama

↓

Markete koy

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

SATICI SİSTEMİ

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

seller.json

Örnek:

Ali

Murat

Ahmet

Can

Özellik:

Pazarlıkçı

Sabırsız

Dolandırıcı

Temiz

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

AÇIKLAMA OLUŞTURMA

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

Template:

Abi temiz

Sadece …

Hariç

Örnek:

Abi temiz kullanıldı.

Sadece pil değişti.

Örnek:

Kardeşim acil.

Pazarlık yok.

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

19 — REKLAM SİSTEMİ

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

Kural:

Zorunlu reklam YOK.

Yayın:

Rewarded Only

Reklam:

1

↓

ödül

Ödüller:

+1 ilan yenileme

+tamir indirimi

+ek slot

YASAK:

Satış sonrası reklam

Açılış reklamı

Her ekran reklamı

Sınır:

10 dakikada

maksimum

1–2 reklam

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

20 — EVENT MOTORU

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

Event Şansı:

Satış

Tamir

Refresh

Örnek:

Dilenci

Vergi

Yanlış IBAN

Şüpheli İlan

Kural:

Arka arkaya event yok.

Cooldown:

120 saniye

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

21 — MVP BİTİŞ KRİTERİ

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

Aşağıdakiler çalışıyorsa:

✓ İlan

✓ Alış

✓ Envanter

✓ Satış

✓ Tamir

✓ Save

✓ Reklam

✓ Ekonomi

→ MVP hazır.

YENİ ÖZELLİK EKLEME.

ÖNCE TEST.

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

PART 3 SONU

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

Sonraki:

22 Veri Üretim Pipeline

23 Performans

24 APK Boyutu

25 Yayın Hazırlığı

26 İlk 1000 kullanıcı planıŞu an geldiğimiz noktada artık elinde “oyun fikri” değil, uygulanabilir teknik plan oluşmaya başladı 🤠

Tamam 🤠 O zaman artık “oyun fikri” modundan çıkıyoruz.

Buradan sonrası: Gerçek proje yapısı.

FLIPPING MASTER

Technical Design Document

PART 2

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

07 — TEKNİK KARARLAR

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

Platform:

Android

Dil:

Kotlin

UI:

Jetpack Compose

Mimari:

MVVM

Veri:

Room

Asenkron:

Coroutines

Dependency:

Hilt

Navigation:

Navigation Compose

Local Storage:

Room + Assets

Image:

WEBP

Minimum SDK:

26

Hedef:

60 FPS

Offline-first

Karar:

Sunucu YOK.

İlk sürüm tamamen cihaz içinde.

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

08 — PROJE KLASÖR YAPISI

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

app/

data/

database/

dao/

entity/

repository/

domain/

model/

ui/

screens/

components/

navigation/

viewmodel/

assets/

items/

overlays/

json/

utils/

ads/

analytics/

Örnek:

app/

ui/

screens/

home/

inventory/

repair/

sell/

profile/

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

09 — ROOM DATABASE

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

Amaç:

Oyuncu verisi

+

Envanter

+

Market

+

Save

saklamak.

Database:

AppDatabase

Tablolar:

Player

Inventory

Market

Transactions

Events

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

PLAYER ENTITY

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

data class Player

id

money

level

reputation

inventorySlots

playTime

createdAt

Örnek:

money=4800

level=2

reputation=12

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

INVENTORY ENTITY

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

data class InventoryItem

id

assetId

title

category

condition

purchasePrice

estimatedPrice

owned

defects

purchaseDate

Örnek:

assetId:

office_laptop_002

condition:

64

defects:

battery

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

MARKET ENTITY

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

MarketItem

listingId

assetId

sellerName

price

condition

trustScore

expiresAt

riskLevel

Örnek:

seller:

Murat34

risk:

LOW

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

TRANSACTION ENTITY

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

transactionId

itemId

buyPrice

sellPrice

profit

date

Amaç:

istatistik

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

10 — JSON SİSTEMİ

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

JSON

Sabit veri

Room

Oyuncu verisi

JSON:

items.json

events.json

dialogs.json

categories.json

Örnek:

items.json

{

"id":12,

"category":"phone",

"basePrice":18000,

"asset":"phone_02"

}

YASAK:

save.json

inventory.json

player.json

bunlar Room.

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

11 — ASSET SİSTEMİ

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

Amaç:

Resim tekrarını azaltmak.

Yapı:

Asset

+

Condition

+

Overlay

+

Metadata

Örnek:

phone_12.webp

condition=72

defect=screen

risk=low

UI:

📱

⚠️ Ekran

Tamir Görmüş

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

12 — REPOSITORY KATMANI

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

Amaç:

UI

ile

Database

ayrı.

Repository:

MarketRepository

InventoryRepository

PlayerRepository

RepairRepository

Örnek:

MarketRepository

generateItems()

buyItem()

sellItem()

refresh()

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

13 — VIEWMODEL

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

HomeViewModel

ilanlar

InventoryViewModel

envanter

RepairViewModel

tamir

PlayerViewModel

oyuncu

Kurallar:

UI

DB görmeyecek.

UI

ViewModel konuşacak.

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

14 — STATE YÖNETİMİ

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

StateFlow

Örnek:

UiState

Loading

Success

Error

Empty

YASAK:

Global mutable state.

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

15 — İLK KOD GÜNLERİ

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

GÜN 1

Compose

Navigation

Theme

—

GÜN 2

Room

Player

—

GÜN 3

Home Screen

—

GÜN 4

Market

—

GÜN 5

Envanter

—

GÜN 6

Satış

—

GÜN 7

Tamir

HEDEF:

İlk haftada

alış-satış çalışmalı.

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

PART 2 SONU

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

Sonraki:

16 UI Yapısı

17 Ekonomi

18 Procedural Generation

19 Reklam Sistemi

20 YayınŞimdi artık baya gerçek projeye dönüştü.

Bir sonraki bölümde bence en kritik yer geliyor: Procedural item generation + ekonomi + reklam entegrasyonu. 🤠Tamam 🤠 Başlıyoruz. Ama bunu fikir listesi değil, gerçekten geliştirme sırasında açıp bakacağın belge gibi yazacağım.

Bu Bölüm 1 olacak.

FLIPPING MASTER

Product + Technical Design Document

Version 1.0 (Draft)

PART 1

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

01 — PROJE VİZYONU

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

Flipping Master; oyuncunun düşük sermayeyle ikinci el piyasasına girip, ürün avlayarak, pazarlık yaparak, risk alarak ve satış yaparak büyüdüğü mobil ticaret simülasyonudur.

Temel ilham:

- Türk ikinci el kültürü

- ilan uygulamaları

- pazarlık kültürü

- küçük riskler

- ilerleme hissi

Ana amaç:

Oyuncunun sürekli:

“Bir ilan daha bakayım”

demesini sağlamak.

Temel duygu akışı:

Kar

↓

Risk

↓

Kayıp

↓

Öğrenme

↓

Büyüme

↓

Tekrar

Platform:

Android

Teknik:

Offline-first

UI:

Jetpack Compose

Veri:

Room Database

Görseller:

AI + procedural sistem

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

02 — TASARIM FELSEFESİ

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

Bu oyun:

oyuncuya para vermez.

Oyuncuya:

kazandığını hissettirir.

Kurallar:

1.

İlk 3 dakikada oyuncu kar edecek.

2.

İlk 20 dakikada oyuncu zarar görecek.

3.

İlk 60 dakikada tüm sistemler açılmayacak.

4.

Mizah oynanışın önüne geçmeyecek.

5.

Reklam hiçbir zaman zorunlu olmayacak.

6.

Oyuncu başarısız olabilecek.

7.

Her sistem tek cümlede açıklanabilir olacak.

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

03 — MVP SINIRI

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

V1 yayın hedefi:

VAR:

✓ İlan Akışı

✓ Envanter

✓ Pazarlık

✓ Tamir

✓ İtibar

✓ Basit Ekonomi

✓ Kondisyon Sistemi

✓ Procedural Item

✓ Ödüllü Reklam

✓ Offline Save

YOK:

✗ Koleksiyon

✗ Zamazon

✗ Açık Artırma

✗ Firebase

✗ Premium Paket

✗ Sosyal Sistem

Not:

Yeni sistem eklemek yerine

mevcut sistemi derinleştir.

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

04 — OYUN DÖNGÜSÜ

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

Oyuncu Döngüsü:

İlan Gör

↓

Pazarlık Yap

↓

Satın Al

↓

Kontrol Et

↓

Tamir Et

↓

Satışa Çıkar

↓

Kar Et

↓

Büyü

↓

Tekrar

Döngü süresi:

30 saniye

—

3 dakika

Hedef:

Oyuncu her oturumda

10–30 işlem yapabilsin.

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

05 — İLK 60 DAKİKA

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

0–10 dk

İlk Kar

—

10–20 dk

İlk Risk

—

20–30 dk

İlk Hata

—

30–45 dk

Sistemi Öğrenme

—

45–60 dk

İlk Başarı

Beklenen durum:

Para:

50.000 civarı

Depo:

Açılmış

Oyuncu:

geri dönmek istiyor.

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

06 — ASSET STRATEJİSİ

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

Karar:

Hasarlı asset üretimi DURDURULDU.

Yeni sistem:

Base Asset

+

Condition

+

Metadata

Final Item

Örnek:

office_laptop.webp

+

condition=SCRATCHED

+

defect=battery

=

Çizik Oyuncu Laptopu

Asset Yapısı:

assets/

electronics/

home/

gaming/

vehicles/

rare/

Format:

WEBP

Hedef:

300–500 temiz ürün.

Hasarlar:

Overlay

+

ikon

+

metin

ile gösterilecek.

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

PART 1 SONU

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

Sonraki bölüm:

07 Data Model

08 Room Database

09 Dosya Yapısı

10 Compose Mimarisi

11 İlk Kod Günleri

12 Geliştirme TakvimiBence burada artık proje “fikir” olmaktan çıkıp ürüne dönmeye başladı 🤠 Yarın PART 2’de teknik tarafa ineriz.

FLIPPING MASTER — İLK 60 DAKİKA DENEYİM SENARYOSU (V1)

00:00 – AÇILIŞ

Siyah ekran.

Yazı:

“Cebinde son 500 TL kaldı.”

Alt:

[İşe Başla]

Küçük yazı:

“İnsanlar çöp görür. Sen fırsat gör.”

—

00:30 – İLK İLAN

Ekranı kırık telefon.

Piyasa:

4.500

İlan:

700

Görev:

İlk pazarlığını yap.

Satıcı:

“Pazarlık olur ama öldürme.”

Oyuncu:

550 teklif.

Kabul.

Para:

500 → 0

Oyuncu ilk kez korkuyor.

—

02:00 – İLK KARAR

Envanter.

Seçenek:

SAT

TAMİR ET

Çırak:

400 (%75)

Usta:

1200 (kilitli)

Oyuncu tamiri seçiyor.

Başarılı.

Telefon:

3900 değer.

—

04:00 – İLK SATIŞ

Satış.

Para:

0 → 3800

Animasyon.

Para sesi.

Başarı ekranı.

Yazı:

“İlk karını yaptın.”

—

06:00 – SERBEST OYUN BAŞLIYOR

3 ilan gelir.

Birisi normal.

Birisi çok pahalı.

Birisi çok ucuz.

Oyuncu seçiyor.

—

08:00 – İLK HATA

Oyuncu pahalı ürün alıyor.

Satamıyor.

Öğreniyor:

Her ürün alınmaz.

—

10:00 – İLK ŞÜPHE

Yeni ilan.

“Şifre unutuldu.”

Fiyat aşırı ucuz.

Oyuncu alıyor.

Risk sistemi arka planda açılıyor.

—

12:00 – İLK GERİLİM

Ekspertiz.

800 TL.

Sonuç:

Face ID bozuk.

Ürün değeri düştü.

Oyuncu ilk kaybı görüyor.

—

15:00 – İLK BÜYÜK KAR

Tamir başarılı.

Satış.

Para:

15.000

Yeni ekran açılır.

DEPO

3 slot.

—

18:00 – İLK DOLANDIRICI

Mesaj.

“Kargola EFT geçiyorum.”

Seçenek.

Gönder.

Önce para.

Elden.

Oyuncu karar verir.

—

20:00 – HEDEF VERİLİR

Görev:

20.000 TL ol.

Ödül:

Yeni ilan kategorisi.

—

25:00 – İLK AKIŞ

Artık görev yok.

Oyuncu:

ilan

pazarlık

tamir

satış

yapıyor.

Sistem öğreniliyor.

—

30:00 – İLK BÜYÜK HATA

Oyuncu hızlı kar için risk alıyor.

Tamir başarısız.

Ürün çöp.

Para düşüyor.

Yazı:

“Her ucuz ürün fırsat değildir.”

—

35:00 – TOPARLANMA

Küçük satışlar.

Oyuncu güvenli oynuyor.

İlk strateji oluşuyor.

—

40:00 – İTİBAR AÇILIYOR

Yeni sekme.

İTİBAR

Açıklama:

“Dürüst satıcı daha iyi müşteri çeker.”

Şimdilik:

0/100

—

45:00 – İLK BÜYÜK SATIŞ

Oyuncu:

iyi pazarlık

başarılı tamir

doğru satış

yapar.

Para:

50.000

Yeni badge.

SEVİYE:

DÜKKAN

AÇILDI

—

50:00 – İLK EKONOMİ DARBESİ

Bilgilendirme.

Artık giderlerin var.

Depo:

1000

Vergi:

Kapalı

Oyuncu büyümenin bedelini görüyor.

—

55:00 – OYUN KENDİNİ GÖSTERİYOR

İlan gelir.

“ACİL SATILIK”

Aşırı ucuz.

Oyuncu durur.

İlk dakikadaki gibi atlamaz.

Düşünür.

—

60:00 – OTURUM SONU

Özet ekranı:

Toplam Kar

Başarılı Satış

Kandırılma

En Büyük Kar

Alt yazı:

“Yarın yeni fırsatlar gelecek.”

Çıkış.